# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДОБРИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

### ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

01.03.2024г                                   п.Добринка                                         №23

О подготовке и проведении безаварийного пропуска весеннего паводка

в 2024 году

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 21.12.1994г № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления Добринского муниципального района №81 от 31.01.2024 года «О подготовке и проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при пропуске весеннего паводка  в 2024  году», а также в целях обеспечения безопасности населения, обеспечению сохранности имущества всех форм собственности, заблаговременной готовности предприятий, организаций, учреждений, сил и средств в период весеннего паводка, снижения возможного ущерба в период весеннего  паводка, руководствуясь Уставом сельского поселения Добринский сельсовет, администрация сельского поселения Добринский сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать противопаводковую комиссию из числа работников администрации сельского поселения Добринский сельсовет и аварийных служб поселка (приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод (приложение № 2).

3. Обеспечить заблаговременную подготовку противопаводковых работ.

4. Принять меры по обеспечению безопасности и своевременному информированию населения, подготовке его возможной эвакуации, организации медицинской помощи и устойчивому функционированию систем жизнеобеспечения.

5. До 15.03.2024 г. определить силы и средства и создать запасы материально-технических средств, горюче-смазочных материалов для проведения аварийно-спасательных работ.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации сельского

поселения Добринский сельсовет                                                        Н.В.Чижов

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения

Добринский сельсовет

от 01.03.2024г №23

Противопаводковая комиссия

муниципального образования

«Сельское поселение Добринский сельсовет»

Чижов Н.В. – глава сельского поселения Добринский сельсовет, председатель комиссии;

Члены комиссии:

Требунских А.С.– заместитель главы сельского поселения Добринский сельсовет;

Михайлов Н.В. - УУП ОМВД России по Добринскому району

Григорьев С.С.  – начальник электрических сетей Добринского района филиала ПАО "МРСК Центра" "Липецкэнерго"  (по согласованию);

Боженко Ю.Н.  – директор МБУ «Добринское» Добринского района (по согласованию);

Владиславский В.Г. – начальник Липецкого филиала ОАО "Ростелеком" ЛТЦ МЦТЭТ г.Грязи  (по согласованию);

Бредихина Н.И.- Исполнительный директор ООО «Поселковый Кооператор» (по согласованию)

Приложение № 2

к постановлению администрации

сельского поселения

Добринский сельсовет

от 01.03.2024г №23

План

мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска

паводковых вод в черте муниципального образования

«Сельское поселение Добринский сельсовет»

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовить необходимый запас ГСМ и техники для ликвидации подтопляемых мест сельского поселения | Директор МБУ "Добринское", Боженко Ю.Н. | до 15.03.2024г. |
| 2 | Подготовить необходимый запас продовольствия и предметов первой необходимости | Исполнит. директор ООО "Поселковый кооператор" Бредихина Н.И. | на период паводка |
| 3 | Обеспечить бесперебойную связь на территории сельского поселения | Начальник Липецкого филиала ОАО "Ростелеком" ЛТЦ МЦТЭТ г.Грязи Владиславский В.Г. | на период паводка |
| 4 | Держать в готовности автомобили для немедленного выезда на спасательные работы | Директор МБУ "Добринское", Боженко Ю.Н. | на период паводка |
| 5 | Подготовить и привести в рабочее состояние все имеющиеся механизмы для откачки воды и держать их в постоянной готовности | Директор МБУ "Добринское", Боженко Ю.Н. | до 15.03.2024г. |
| 6 | Провести обследование водосточных труб и других инженерных сооружений, устранить выявленные недостатки и постоянно содержать их в технически исправном состоянии | Директор МБУ "Добринское", Боженко Ю.Н. | до 15.03.2024г. |
| 7 | В местах возможного подтопления проверить исправность сетей энергоснабжения, проверить исправность уличного освещения, и где необходимо произвести ремонт | Начальник электрических сетей Добринского района филиала ОАО "МРСК Центра" "Липецкэнерго | до 15.03.2024г. |
| 8 | Для выполнения неотложных работ во время паводка создать аварийно-восстановительные бригады МУП "Чистый город" | Директор МБУ "Добринское", Боженко Ю.Н. | до 15.03.2024г. |

Приложение № 2

к постановлению администрации

сельского поселения

Добринский сельсовет

от 01.03.2024г №23

Р А С Ч Е Т

Сил и средств, привлекаемых для ликвидации

последствий весеннего паводка в 2024 году

| № п/п | Наименование предприятия | Кол-во личного состава | Привлекаемая техника | Руководитель, тел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБУ "Добринское", | 10 | Бульдозер-1 Экскаватор-1 Погрузчик-1 | Боженко Ю.Н. 2-10-11 89158527621 |
| 2 | Юго-Восточный филиал ОГУП «Липецкдоравтоцентр» | 10 | Бульдозер-1 Погрузчик-1 | Гаршин С.В. 89803502767 |
| 3 | ОВД по Добринскому району | 1 |  | Михайлов Н.В. 2-14-50 89994730300 |